專案企劃書

專案執行者：姚玥樂

諮詢講師：Alex Huang

1. 我的專案主題

結構型資料的分析案例 — NBA 籃球對戰勝率預測（二元分類任務）。

以歷史賽事的結構型資料（球隊數據、主客場、近期戰績等），建模預測單場對戰中主隊獲勝的機率與勝負。

2. 我的專案目標

2-1 製作專案的原因（50–100字）：

運動賽事結果預測是結構型資料建模的經典應用，兼具明確目標與可量化成效。NBA 每季產生大量公開且乾淨的比賽數據，適合完整練習「業務問題 → 建模 → 評估」的資料科學標準流程，也能延伸到銷售、流失、風險等企業場景，是累積資料職涯核心能力的好題目。

2-2 想達成的專案成果目標（50–100字）：

產出一套可重現的勝率預測模型：輸入雙方球隊與賽前特徵，輸出主隊獲勝機率與勝負判定。目標讓最佳模型的 ROC-AUC 與準確率明顯優於「主場必勝」基線，並交付完整訓練與推論程式碼、含多項指標的效能評估報告，以及可互動查詢預測結果的 Streamlit Demo。

3. 資料搜集（靈感、參考、過往經驗）

3-1 學員過往作品集分享：

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（你先前的 Python／資料分析作品、Kaggle Notebook、GitHub 等）

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3-2 興趣參考：

Kaggle — NBA games dataset（Nathan Lauga）https://www.kaggle.com/datasets/nathanlauga/nba-games

nba_api 官方數據套件 GitHub https://github.com/swar/nba_api

補充可參考：FiveThirtyEight NBA Elo 預測、Kaggle 相關 win-prediction Notebook

4. 專案執行規劃

4-1 專案名稱定錨

📝 專案名稱：NBA 對戰勝率預測 — 結構型資料分類模型與 Streamlit 應用 Demo

4-2 專案使用技術

| 類別 | 使用工具 |
| --- | --- |
| 語言／環境 | Python、Jupyter Notebook |
| 資料處理 | Pandas、NumPy |
| 資料來源 | Kaggle NBA games 資料集 ／ nba_api |
| 建模 | Scikit-learn（Logistic Regression、Decision Tree）、XGBoost |
| 評估與視覺化 | Scikit-learn metrics、Matplotlib、Seaborn |
| 成果呈現 | Streamlit（互動式勝率預測 Demo） |

建模設定：

業務問題：預測單場 NBA 對戰中主隊是否獲勝（二元分類，輸出勝率機率）。

特徵（結構型）：主客場、雙方球隊近期戰績、平均得分／失分、休息天數、賽季勝率、進階數據等。

評估指標：Accuracy、Precision、Recall、F1-score、ROC-AUC、Log-loss。

基線模型（baseline）：以「主場一律獲勝」及「多數類別預測」為對照基準，後續模型須優於此基線。

4-3 專案時間規劃

| 專案執行時程 | 專案執行目標 | 完成狀況 |
| --- | --- | --- |
| 06/21 | 首次諮詢：定方向 | 已完成 |
| 07/02 | 開發①：環境＋方向討論 | 已完成 |
| 07/09 | 開發②：抓取 NBA 賽事資料並載入、EDA 探索、定義業務問題與評估指標、資料清理＋特徵工程、建立 baseline 模型 → 第一階段送審 | 尚未開始 |
| 07/16 | 開發③：訓練模型（Logistic Regression／Decision Tree／XGBoost）＋交叉驗證調參＋效能評估視覺化＋建置 Streamlit 預測 Demo →（加分）產出評估報告 → 繳結案報告 | 尚未開始 |